**(Nombre del proyecto por definir)**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**3/09/2021, 7 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación de los integrantes
2. Definición de roles
3. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se inicia la reunión virtual a las 7:00 p.m a través de la plataforma Meets. Cada uno de los integrantes del equipo se presenta y comenta su nivel de conocimiento, profesión y lugar de trabajo.

**2.** Con base en lo definido en la guía se define el proyecto sobre el que se va a realizar el ciclo 3; cada uno de los integrantes presenta su idea y al final se elige la presentada por el compañero Cristian Charria. De igual manera se definen los roles con base en la metodología Scrum (Ver listado de asistentes al final del documento)

**3.** Se especifica que se van a realizar reuniones de seguimiento al proyecto 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes en un horario que se concertará. También se realiza la división del entregable del primer sprint que corresponde a una página dividida en secciones. Se explica que ya se creo el repositorio en GitHub y se concede acceso a los integrantes (Pendiente Cristian que no ha enviado el usuario)

**4.** Ayuda para terminar las actividades del primer entregable.

**5.** Configuración de las diferentes plataformas requeridas para el inicio del proyecto, ya que al ser ambientes nuevos hay que entrar a aprender.

**6.** Se programa reunión con la tutora para el sábado 4 de septiembre a las 11:00 a.m a través de meets

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Enviar usuario GitHub | Cristian Charria |  |
| Realizar secciones de la página | Todos | 10/09/2021 |
| Configuración de repositorio (github) | José Julián Jaramillo | 8/9/2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

José Julián Jaramillo Poveda (Scrum Master)

Cristian Charria (Product owner)

Laura Pachón (Development Team)

Wilson Jurado (Development Team)

Edwin Sanchez (Development Team)