**(Nombre del proyecto por definir)**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**13/09/2021, 7 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_2\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación de los integrantes

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se inicia la reunión virtual a las 7:00 p.m. a través de la plataforma Meets, con la presencia de Wilson Jurado, Laura Pachón y José Julián Jaramillo

**2.** De acuerdo a lo especificado en el acta 1 del 3 de septiembre, se llevaron a cabo las reuniones de seguimiento al proyecto con la tutora, una el día lunes 6 y la otra el día sábado 10 de septiembre, donde la tutora evalúa el avance del proyecto. Se hace la revisión de los compromisos pactados en el acta anterior.

De acuerdo a los issues definidos en Jira, para el sprint 1 se hace la configuración del mockup, se empiezan a definir las historias de usuario, y se adiciona el footer al trabajo del sprint 0, también se programan el modelado básico, la creación de las interfaces de usuario y la revisión y consolidación del avance 0.

**3.** Dentro de las dificultades presentadas surge una ya que el integrante del equipo Edwin Sánchez toma la decisión de retirarse del curso, se eleva la consulta a la tutora y al docente sobre si el equipo continúa con 4 integrantes o se va a asignar a otra estudiante. De igual manera se traslada la duda a la tutora referente a las historias de usuario, para saber sobre que proyecto se deben realizar (si sobre el entregable final o sobre el del sprint 0); también se le pregunta por el mockup ya que se tiene la misma inquietud. Se escribe a la tutora sobre esos temas, pendiente sus respuestas para transmitirla a los integrantes del equipo

**4.** Actualización de los sprints en Jira y del código y documentos en GitHub

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Revisar la plataforma Jira | Todos |  |
| Estar atento a la respuesta de la tutora y comunicar oportunamente | José Julián Jaramillo | 15/09/2021 |
| Consolidación del entregable 0 | José Julián Jaramillo | 18/09/2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

José Julián Jaramillo Poveda (Scrum Master)

Laura Pachón (Development Team)

Wilson Jurado (Development Team)